Regulamentul Măsurilor de Îmbunătățire a Eficienței Energetice la nivelul

locuintelor Multifamiliale din Sectorul 1 al Municipiului București

“Rabla pentru Ascensoare” și “Termoficare de la Soare”

AVÂND ÎN VEDERE:

- Prevederile și principiile prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 310/2018 pentru aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice;

- Prevederile Directivei (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;

- Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu completările și modificările ulterioare;

- Dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- Necesitatea și importanța creșterii eficienței energetice și îmbunătățirii calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie;

- Obligația persoanelor fizice și juridice de a îmbunătăți performanțele tehnologice în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, alături de necesitatea identificării opțiunilor care să conducă la rezolvarea crizei economice și la protecția mediului, eficiența energetică jucând un rol deosebit de important în cadrul acestor opțiuni;

Prezentele Măsuri de Îmbunătățire a Eficienței Energetice la nivelul locuințelor Multifamiliale din Sectorul 1 al Municipiului București, denumite în continuare ,,Măsurile”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. [*] vor permite în mod flexibil ca beneficiarii să selecteze soluții adaptate și potrivite pentru fiecare asociație de proprietari.

Implementarea ,,Măsurilor de Îmbunătățire a Eficienței Energetice la nivelul locuintelor Multifamiliale din Sectorul 1 al Municipiului București”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. [*], se va face conform termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Măsura I – privind înlocuirea ascensoarelor din imobilele construite înainte de anul 2005 și care au o crestere a eficientei energetice, denumita in continuare “Rabla pentru ascensoare”

Art. 1 Sunt eligible asociațiile de proprietari din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, constituite conform legii 196/2018, care respecta cumulativ următoarele criterii:

- Sunt constituite într-un imobil construit înaintea anului 2005

- Nu sunt în curs de dizolvare

- Nu au datorii către bugetul local sau bugetul de stat.

- Nu sunt în insolvență sau faliment

- Nu au bunuri poprite, executate silit sau au proceduri de recuperare de creanțe inițiate impotriva lor.

- Etc.

Art. 2 În vederea demonstrării eligibilitatii, pentru accesarea finanțării, solicitarea se face după cum urmează:

Documente ce trebuie depuse în vederea obținerii finanțării:

- Cererea de finanțare

- Hotărâre judecătorească de înființare a asociației de proprietari

- Hotărâre privind aprobarea membrilor/reprezentanților asociației de proprietari în vederea accesării finanțării

- Certificat fiscal ANAF și DITL – fără datorii

- Declarație din care să reiasă ca nu este poprit contul, ca nu sunt în derulare procese având ca obiect executarea asociației de proprietari

(Plata pentru decontarea facturilor se va realiza doar în contul unic al asociației de proprietari prevăzut la art. 20 alin 1 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor)

Art. 3 În termen de 30 de zile calendaristice, Sectorul 1 transmite către asociația de proprietari aprobarea sau respingerea cererii de finanțare.

Art. 3.1 Serviciile de proiectare și execuția lucrărilor de înlocuire a ascensoarelor se vor deconta în proporție de 100%, fără a depăși indicatorii tehnico-economici maximali conform formulelor de calcul din Anexa 1 – ”Actualizare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru înlocuirea ascensoarelor din blocurile de locuințe în Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti”

Art. 3.2 Odată cu aprobarea cererii de finanțare se va comunica și valoarea maximă care poate fi decontată de către Sectorul 1 către Asociația de proprietari.

Art. 3.3 În cazul solicitării unor clarificări, termenul de răspuns din partea Asociației de proprietari va fi de cel mult 5 zile calendaristice.

Art 4 În cazul unei respingeri a dosarului, Asociația de proprietari are dreptul de a depune contestație în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la comunicarea motivului respingerii. Depunerea contestatiei se face la registratura sau la adresa de email registratura@primarias1.ro

Art. 5  În cazul aprobării dosarului toate termenele se vor stabili de la data comunicării aprobării finanțării către asociația de proprietari.

Art. 6 Asociatia de proprietari trebuie să depună în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data aprobării dosarului urmatoarele documente:

- Contractul de finanțare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația de proprietari semnat de către președintele asociației de proprietari în conformitate cu decizia AGA depusă confroma Art. 1 al prezentului regulament.

- Contractul de expertizare, proiectare și execuție semnat de către Asociatia de proprietari și prestatorul ales – încheiat în conformitate cu Caietul de sarcini.

(În tipizatul acestui contract se va menționa ca termen de plată a facturilor 30 zile calendaristice. Clauza suspensiva – în cazul în care expertiza nu respectă normele legale sau daca, din punct de vedere tehnic nu se pot realiza lucrările de înlocuire a ascensorului cheltuielile realizate cu întocmirea acesteia nu se decontează)

- Contractul semnat cu prestatorul de servicii de dirigenție pentru supervizarea lucrărilor

Art. 7 În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii contractelor mai sus menționate, Asociația de proprietari trebuie să depună 1 exemplar original, al expertizei tehnice elaborate, împreună cu factura de decontare a serviciilor de expertizare. La momentul depunerii acestor documente, Asociația de proprietari va depune și o scrisoare bancară din care să reiasă că aceasta nu figurează cu datorii/popriri.

Art. 7.1 Serviciile de expertizare vor fi realizate pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă ale cerinţelor esenţiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în "Cod de proiectare seismică Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice nr. 2834/2019. Expertiza tehnică va fi efectuată de către experți tehnici atestați pentru domeniul Construcții și arhitectură, cerința A1 în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților în construcții. Expertul tehnic atestat răspunde de modul cum a evaluat nivelul de asigurare la acțiuni seismice al construcţiei existente și de soluţiile de intervenţie pe care le propune, conform legislației.

Art. 8 Sectorul 1 va verifica expertiza tehnică depusă, iar în cazul în care aceasta este întocmită respectând prevederile legale și din cuprinsul acesteia nu rezultă că sunt necesare lucrări de intervenție/remediere/consolidare a elementelor expertizate, se va comunica acordul Asociației de proprietari privind proiectarea și execuția lucrărilor de înlocuire a ascensoarelor.

Art. 9 În situația în care în cuprinsul expertizei tehnice rezultă că sunt necesare lucrări de intervenție/remediere/consolidare a elementelor expertizate care nu permit înlocuirea ascensoarelor, se sistează toate termenele prevăzute în contractul de finanțare până la realizarea lucrărilor prevăzute în expertiză și depunerea documentelor justificative de execuție și finalizare a acestor lucrări, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice. În cazul în care se vor depăși termenele mai sus menționate sau asociația nu dorește remedierea lucrărilor, decizie comunicată în scris Sectorului 1 al Municipiului București, se va rezilia contractul de finanțare.

Art. 10 De la data comunicării acordului către asociația de proprietari, în termen de 180 de zile calendaristice trebuie finalizate lucrările de înlocuire a ascensoarelor.

Art 11 În vederea decontării lucrărilor de către Sectorul 1, după finalizarea lucrărilor, Asociația de proprietari trebuie să depună următoarele documente în teremnele stabilite în prezentul regulament:

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- Proces verbal de punere în funcțiune a ascensoarelor

- Punctul de vedere al contractorului proiectului, cu privire la executarea lucrărilor

- Factura de decont a sumei rezultată din execuția lucrărilor de înlocuire a ascensoarelor.

Art. 12 Sectorului 1 al Municipiului București va avea termen de 60 de zile de la depunerea documentelor de mai sus, de verificare a acestora, a lucrărilor executate și achitării sumelor solicitate de către Asociația de proprietari.

Art. 13 În cazul în care sunt identificate neconcordanțe între documentele depuse și lucrările executate, se va proceda la sistarea termenului de plată, până la soluționarea acestora de către Asociația de proprietari și executant.

Art. 14 Termenul de remediere a neconcordantelor va fi de cel mult 60 de zile. În cazul în care nu se vor remedia toate problemele identificate se va rezilia de drept contractul de finanțare încheiat.

Masura II – privind instalarea de sisteme de producere a energiei electrice, termice și a apei calde menajere pe imobilele construite înaintea anului 2005, denumită în continuare “Termoficare de la Soare”

Art. 1 Sunt eligible asociatiile de proprietari din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, constituite conform legii 196/2018, care respectă cumulativ următoarele criterii:

- Sunt constituite într-un imobil reabilitat termic

- Nu sunt în curs de dizolvare

- Nu au datorii către bugetul local sau bugetul de stat.

- Nu sunt în insolvență sau faliment

- Nu au bunuri poprite, executate silit sau au proceduri de recuperare de creanțe inițiate impotriva lor.

- Etc.

Art. 2 În vederea demonstrării eligibilitatii, pentru accesarea finanțării, solicitarea se face după cum urmează:

Documente ce trebuie depuse în vederea obținerii finanțării:

- Cererea de finanțare

- Hotărâre judecătorească de înființare a asociației de proprietari

- Hotărâre privind aprobarea membrilor/reprezentanților asociației de proprietari în vederea accesării finanțării

- Certificat fiscal ANAF și DITL – fără datorii

- Certificat Energetic

- Declarație din care să reiasă ca nu este poprit contul, ca nu sunt în derulare procese având ca obiect executarea asociației de proprietari.

(Plata pentru decontarea facturilor se va realiza doar în contul unic al asociației de proprietari prevăzut la art. 20 alin 1 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor)

Art. 3 În termen de 30 de zile calendaristice, Sectorul 1 transmite către Asociația de proprietari aprobarea sau respingerea cererii de finantare.

Art. 3.1 Serviciile de proiectare și execuția lucrărilor de montare și punere în funcțiune a sistemului modular de producere a energiei electrice, termice și apă caldă menajeră se vor deconta în proporție de 100%, fără a depăși indicatorii tehnico-economici maximali conform formulelor de calcul din Anexa 2 – ”Implementarea programului de eficientizare energetică a cladirilor de locuințe multifamiliale din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin montarea de module standardizate de pompe de caldură și panouri fotovoltaice”

Art. 3.2 Odată cu aprobarea cererii de finanțare se va comunica și valoarea maximă care poate fi decontată de către Sectorul 1 către Asociația de proprietari.

Art. 3.3 În cazul solicitării unor clarificări, termenul de răspuns din partea Asociației de proprietari va fi de cel mult 5 zile calendaristice.

Art 4 În cazul unei respingeri a dosarului, Asociația de proprietari are dreptul de a depune contestație în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la comunicarea motivului respingerii. Depunerea contestatiei se face la registratura sau la adresa de email registratura@primarias1.ro

Art. 5  În cazul aprobării dosarului toate termenele se vor stabili de la data comunicării aprobării finanțării catre asociatia de proprietari.

Art. 6 Asociatia de proprietari trebuie să depună în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data aprobării dosarului urmatoarele documente:

- Contractul de finanțare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația de proprietari semnat de către președintele asociației de proprietari în conformitate cu decizia AGA depusă confroma Art. 1 al prezentului regulament

- Contractul de expertizare, proiectare și execuție semnat de către Asociatia de proprietari și prestatorul ales – încheiat în conformitate cu Caietul de sarcini

(În tipizatul acestui contract se va menționa ca termen de plată a facturilor 30 zile calendaristice. Clauza suspensiva – în cazul în care expertiza nu respectă normele legale sau daca, din punct de vedere tehnic nu se pot realiza lucrările de montare și punere în funcțiune a sistemului modular de producere a energiei electrice, termice și apă caldă menajeră cheltuielile realizate cu întocmirea acesteia nu se decontează)

- Contractul semnat cu prestatorul de servicii de dirigenție pentru supervizarea lucrărilor

Art. 7 În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii contractelor mai sus menționate, Asociația de proprietari trebuie să depună 1 exemplar original, al expertizei tehnice elaborate, împreună cu factura de decontare a serviciilor de expertizare. La momentul depunerii acestor documente, Asociația de proprietari va depune și o scrisoare bancară din care să reiasă că aceasta nu figurează cu datorii/popriri.

Art. 7.1 Serviciile de expertizare vor fi realizate pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă ale cerinţelor esenţiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în "Cod de proiectare seismică Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice nr. 2834/2019. Expertiza tehnică va fi efectuată de către experți tehnici atestați pentru domeniul Construcții și arhitectură, cerința A1 în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților în construcții. Expertul tehnic atestat răspunde de modul cum a evaluat nivelul de asigurare la acțiuni seismice al construcţiei existente și de soluţiile de intervenţie pe care le propune, conform legislației.

Art. 8 Sectorul 1 va verifica expertiza tehnică depusă, iar în cazul în care aceasta este întocmită respectând prevederile legale și din cuprinsul acesteia nu rezultă că sunt necesare lucrări de intervenție/remediere/reparații a elementelor expertizate, se va comunica acordul Asociației de proprietari privind proiectarea și execuția lucrărilor de montare și punere în funcțiune a sistemului modular de producere a energiei electrice, termice și apă caldă menajeră.

Art. 9 În situația în care în cuprinsul expertizei tehnice rezultă că sunt necesare lucrări de intervenție/remediere/reparații a elementelor expertizate care nu permit montarea sistemului modular de producere a energiei electrice, termice și apă caldă menajeră, se sistează toate termenele prevăzute în contractul de finanțare până la realizarea lucrărilor prevăzute în expertiză și depunerea documentelor justificative de execuție și finalizare a acestor lucrări, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice. În cazul în care se vor depăși termenele mai sus menționate sau asociația nu dorește remedierea lucrărilor, decizie comunicată în scris Sectorului 1 al Municipiului București, se va rezilia contractul de finanțare.

Art. 10 De la data comunicării acordului către asociația de proprietari, în termen de 180 de zile calendaristice trebuie finalizate lucrările de montare și punere în funcțiune a sistemului modular de producere a energiei electrice, termice și apă caldă menajeră.

Art 11 În vederea decontării lucrărilor de către Sectorul 1, după finalizarea lucrărilor, Asociația de proprietari trebuie să depună următoarele documente în teremnele stabilite în prezentul regulament:

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- Proces verbal de punere în funcțiune a sistemului modular.

- Punctul de vedere al contractorului proiectului, cu privire la executarea lucrărilor

- Factura de decont a sumei rezultată din execuția lucrărilor de instalare a sistemului modular.

Art. 12 Sectorului 1 al Municipiului București va avea termen de 60 de zile de la depunerea documentelor de mai sus, de verificare a acestora, a lucrărilor executate și achitării sumelor solicitate de către Asociația de proprietari.

Art. 13 În cazul în care sunt identificate neconcordanțe între documentele depuse și lucrările executate, se va proceda la sistarea termenului de plată, până la soluționarea acestora de către Asociația de proprietari și executant.

Art. 14 Termenul de remediere a neconcordantelor va fi de cel mult 60 de zile. În cazul în care nu se vor remedia toate problemele identificate se va rezilia de drept contractul de finanțare încheiat.